**แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ**  
ครั้งที่ 3.1

**1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)** แอปพลิเคชันสอนทำอาหารพื้นเมือง

**(ภาษาอังกฤษ)** Teach a native Thai food

**2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ** 1. นายเกียรติศักดิ์ หล่อวงสา

2. นายสุภเวช ธัญวัลย์

**3. เริ่มทำการโครงการ เมื่อ (วัน/เดือน/ปี)** 28 พฤษภาคม 2559 **ถึง (วัน/เดือน/ปี)** 24 กรกฎาคม 2559

**4. วันที่รายงานความก้าวหน้า เมื่อ (วัน/เดือน/ปี)**  25 กรกฎาคม 2559

**5. ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการเมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงานทั้งหมด** 40%

**6. สรุปผลการดำเนินงาน** 🞏 เป็นไปตามแผนงาน 🞏 ช้ากว่าแผนงาน 🞏 เร็วกว่าแผนงาน

**7. รายละเอียดผลของโครงการ**

- เพิ่มข้อมูลและเมนูอาหาร อื่นๆ

- ทำ on click android studio ในแต่ละหน้า java

**8.** **สรุปปัญหาและอุปสรรค**

ยังติดตรงค้นหาและต้องใส่ฐานข้อมูลของรายการอาหาร

**9. คำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติม**

เพิ่มข้อมูลรูปภาพและวิธีการทำอาหารของเมนูอื่น ๆให้ครบทุกเมนู และทำ ช่องค้นหาและทำฐานข้อมูลของรายการอาหาร

(ลงชื่อ) ................................................................

(..............................................................)

หัวหน้าโครงการ

วันที่ .........เดือน........................ พ.ศ. …..........

**ผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการ**

สรุปความเห็นของการประเมิน

❒ สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

❒ ไม่สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ระบุเหตุผล………………………………………………………………………………

(ลายเซ็น) ………………………………………………….

(............................................................)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ วันที่ ............. เดือน......................... พ.ศ. ...............

**หมายเหตุ :** ให้แนบเอกสาร หรือสื่อต่าง ๆ เพื่อประกอบความก้าวหน้าของโครงการ

1. ข้อมูลของเมนูอาหารที่เพิ่มเข้ามา

 

 